Leave The House - App

## Projektdefinition:
Ziel: Entwickeln einer Android-App mit Checklisten Funktion
Strategie: Projektumfang planen und App entwicklen

## Rahmenbedingungen:
- Android Studio wird als IDE verwendet
- Es wird ausschließlich eine Android- und keine iOS-App entwickelt
- Das Projekt wird in der Studienarbeit beschrieben und von Dr. Christian Bomhardt bewertet

## Leistungsumfang:
UseCases:
- Erstellen einer Checkliste
- Erstellen einer Aufgabe
- Aufgaben abhacken
- Bearbeiten einer Checkliste
- Bearbeiten einer Aufgabe
- Löschen einer Checkliste
- Löschen einer Aufgabe
- Häkchen von allen Aufgaben einer Checkliste entfernen

Test:
UI-Test über Espresso Test für min 80% der UseCases

Studienarbeit: von 40-60 Seiten

## Risiko:

Risiko	Beschreibung	Wahrscheinlichkeit	Alternative
Verspäteter Projektstart	Die Bearbeitung des Studienarbeitsprojekts wird verspätet angefangen	80%	Verlorene Zeit zu einem späteren Zeitpunkt durch längere Arbeitstage und Wochenendschichten aufholen
Umfang nicht eingehalten	Augrund von Zeit oder Wissensmangel nicht alle UseCases in der App implementiert	20%	Leistungsumfang im Bereich des möglichen verringern
Krankheit	Verminderter Fortschritt von Krankheit	20%	Krankheit so gut wie möglich vermeiden, verlorene Zeit später aufholen
Vernachlässigte Dokumentation	Nicht alle Ideen und konkret geplante Umsetzungen vor der Implementierung dokumentiert	50%	Wenn möglich Dokumentation nachholen (Bspl. Diagramme)